### （2017.05.22）资源与运营管理期末复习（文本）

杨军毅：各位老师、同学，下午好，这次教学活动由天向互动的老师主持。欢迎各位!

杨军毅：在线答疑开始！迎各位老师、同学一起加入讨论。如果有问题，请尽量不要在这个帖子下面留言。另外撰写新帖即可。

雷艳林：今年的资源与运营管理的期末考试资料有哪些是重点呀

伍桂英：市场营销的复习答疑

杨军毅：咱们这次是资源与运营管理的答案。

杨军毅：2017资源与运营管理复习资料包

各位老师、同学，2017年的复习资料包是在2016年复习资料包的基础上，为方便复习，将内容由原来的按题型分类（单选和案例）修订成了按单元分类。

大家可以在学完一个单元后立刻开始本单元的复习，在期末考试前，将所有资料再重新看一遍，即可大大提高学习效率。

鼠标左键单击下面的链接直接保存，或者鼠标右键单击下面的链接选择“另存为”，即可将复习资料包下载到电脑中。

附件1：资源与运营管理-2017复习资料，资源与运营管理-2017复习资料

杨军毅：鼓励大家尽早开始复习。

吉拿牛罗：态度决定一切，分校工商管理李永兵报到谢谢李老师及时雨啊，明天就考这门课程了

李永兵：直属一分校张秋梅来报到

陈文敏：感谢老师的复习资料

柳变变：谢谢 老师的复习重点

叶旺：宿迁开大 2015工商春 叶旺学号1532001408620

杨军毅：【案例分析】张经理的项目管理

张经理是公司《健康和安全》小册子项目的项目经理。项目团队由小唐、小李和小张三人组成，赵总是项目发起人。由于前程公司内部没有设计和撰写此类小册子的专家，所以必须聘请外面的人士，印刷工作也要由其他单位来承担。

总经理非常关注该项目的实施是否可以有效减少事故。其他的项目关系人也完全支持该项目，包括公司的保险商，因为该项目对于保险金的支付数量有影响，法律顾问必须确保该小册子符合健康和安全方面的法律要求。还有两位部门经理虽然是项目关系人，但仍不同意，他们认为关注员工的健康和安全问题是浪费时间和金钱。

下面是公司项目的里程碑：

阶段一：项目分析和项目规范—2012年9-10月

阶段二：项目资源计划—2012年11月

阶段三：成立编辑小组并布置工作—2012年12月-2013年1月

阶段四：编辑小册子—2012年1月- 2013年3月

阶段五：印制小册子和项目终止—2013年3月

根据以上案例，回答以下各题。

1、不属于此项目的项目关系人的是（  ）。

A.张经理和他的团队                      B.赵总

C.法律顾问                              D.当地政府

2、在项目初期,项目负责人首先要确定项目的范围。项目范围一般不包括（  ）。

A.该项目将涉及谁                        B.该项目将涉及什么事情

C.该项目将花费多长时间                  D.该项目将获得什么利益

3、为了有效完成项目，除了明确各个时间段的主要任务以外，还应进一步细化任务、人员、资源和时间的安排，这应在项目生命周期的（  ）阶段进行。

A.项目启动                              B.项目可行性分析

C.项目计划制订                          D.项目收尾

4、在项目实施之前还应对项目过程中可能存在的问题和突发事件进行分析，也就是风险分析。风险分析属于项目生命周期的（  ）阶段。

A.项目计划制订                          B.项目可行性分析

C.项目监督和控制                        D.项目收尾

5、张经理带领的项目团队应该在（  ）阶段总结项目经验。

A.项目启动                              B.项目可行性分析

C.项目计划制订                          D.项目收尾

答案：1.D  2.D  3.C  4.B  5.D

解析：

第1、2题考核的是项目的范围所包括的内容。项目的范围是指：该项目将涉及谁以及什么事情，将花多长的时间完成，需要谁加入其中及需要什么资源。在项目的范围内，该项目将涉及谁中的“谁”指的是所有会从该项目中得到好处的人。这可能涉及你所在部门、整个单位、你自己或者顾客等，这些人都可能成为项目的关系人。

第3、4、5题考核的是项目生命周期的五个阶段。项目管理的生命周期可以划分为五个阶段，分别是：阶段一项目启动阶段，主要是产生项目的想法，为编制项目规范进行初步的策划；阶段二项目可行性分析，在确定项目规范之前，详细地考虑所需要的资源，以便进行项目可行性分析；阶段三项目计划的制定，如果项目是可行的，进一步细化人物、人员、资源和时间的安排；阶段四项目监督和控制，一旦项目实施，要确保项目的进展按照计划进行。任何偏离计划的问题都需要及时处理；阶段五项目收尾，项目必须撰写项目总结报告。结合案例，综合以上知识即可得出答案。

雷艳林：资源与运营管理的重点知识和难点是什么？

杨军毅：在咱们的复习资料包里有考核点及对应复习题，你可以多多练习。

杨军毅：2016年资源与运营管理期末复习资料包，各位同学大家好！

复习资料包中包含单项选择题和案例分析题两部分，认真按照资料复习对期末考试有很大的帮助，希望各位同学互相转告。

预祝各位取得好成绩！

附件1： GMP三级资源与运营管理-2016.rar

认真把里面的题做两遍，期末绝对不用愁。

王琴：好好做题

杨军毅：楼上同学说的对！

陈则花：好好做题

魏晋君：对，早点毕业

巴哈特古丽：看来要好好做题了

周路搏：好的，一定认真学习

彭琦：好好做题认真复习

刘耀耀：跟着党走，前途才会有

唐正涛老师好，这个如何学习

罗端：教学活动这里的期末复习怎么操作

杨军毅：如果有问题的话，可以发新贴提问。

吴鸣：渐进式变革的特点是什么？

杨军毅：教材《资源与运营管理》中有一个单元专门讲变革，我记得是下册第八单元。

吴鸣：怎样实现资源的合理化配置 ？

杨军毅：很好的问题！教材《资源与运营管理》上册第四单元简单讲解了一部分，你可以自己试试研究答案。

吴鸣：资源是实现公司目标的核心吗？

杨军毅：这个问题之前有同学问过，你可以找找前面的记录。

吴鸣：管理者面临的问题？

杨军毅：教材《资源与运营管理》上册第四单元会有相应答案。

吴鸣：安全教育包括那几个部分？

杨军毅：教材《资源与运营管理》上册第三单元应该会有答案。

吴鸣：标准成本具有哪些用途？

杨军毅：教材《资源与运营管理》上册第二单元财务那部分应该会有答案。

吴鸣：资源是实现公司目标的核心吗？

杨军毅：不是，正确答案可以在《资源与运营管理》上册第四单元中找到。

吴鸣：什么是通用管理能力？

杨军毅：教材《资源与运营管理》的前言部分有详细介绍。

李娜：考试复习建议

各位老师和同学大家好！考试临近，不少老师和同学对本次考试的复习方法存在疑问，针对近日大家的提问，现将《资源与运营管理》课程的考试复习注意事项总结如下：

1、注重书本的基础知识。《资源与运营管理》分为上下两册，考试内容也覆盖了两本书总共8个单元的知识点。对于每个章节的基础内容，大家都要有全面的复习，特别是期末复习指导中给出的100个考核知识点，以及书中介绍到的管理工具，要注重理解，灵活运用。

2、仔细研读相关考试文件。对于置顶帖中的“资源与运营管理”课程基于网络考核改革试点方案，应仔细研读，其中包括了重要的考试信息。知己知彼，方能百战不殆。

3、勤于练习模拟试题。对于论坛中提供的模拟考试题，同学们应对照考核知识点，勤于练习，认真做好每道题，触类旁通，举一反三。

4、认真复习案例精选。案例精选中，每个案例后的题目，应根据考核知识点仔细思考，将书本知识与实际相联系，融会贯通。 另外，不少同学询问考试时间，具体的时间安排以考试中心的通知为准。最后，祝大家顺利通过考试，取得好成绩！

杨军毅：很好。

李娜：八种最糟糕的Muda无用的动作 拖延时间 不必要的输送和搬运材料 造成缺陷 过分精工细作 产品过剩 库存过量 错失良机

杨军毅：确实如此

李娜：质量管理---什么是质量管理？质量改进的方法有哪些？

杨军毅：《资源与运营管理》下册第六单元就可以找到问题的答案。

王雪晴：怎样在网上挂课时？改新版了，怎么在网上挂课时啊？

杨军毅：哈哈，我能建议你好好学，不要挂课时吗？

杨军毅：今天的答疑到此结束，谢谢各位！如果还有疑问，可以随时在论坛里留言发帖。